Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил \_городского округа город Дзержинск\_\_

за 2013 год\_

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 30 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск (далее - Программа), запланированных к реализации в 2013 году, реализовывались 25 (или 83,3 %).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | По плану за 2013 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 3017,5 | 3020,2 | 100,1 |
| Объем отгруженной продукции, млн. руб. | 7823,6 | 5868,0 | 75,0 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 301,7 | 316,12 | 104,8 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 155 | 478 | 308,4 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям:

- создание рабочих мест;

- налоговые поступления в консолидированный бюджет области.

Отставание наблюдается по показателям:

- объем отгруженной продукции.

Исполнение плановых показателей, в основном, отложено на последующие периоды.

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

ООО «А.С.и Палитра» строительство обойной фабрики; ООО «Технопром» строительство таможенно-логистического центра ( строительство складского комплекса электротехнической продукции –в прежней редакции) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реконструированы (модернизированы):

\_ЗАО«Хемкор»\_\_запущена в эксплуатацию новая линия по производству труб ПВХ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Не реализовывались мероприятия:

- (по причине) и т.д.

Приостановлена реализация проекта/мероприятия:

- ООО «Танк Кем» (строительство производственного комплекса по техническому обслуживанию танк-контейнеров для перевозки жидких продуктов) принято решение о закрытии инвест. проекта по причине отсутствия инженерных коммуникаций;

- ФГУП «Завод им. Я.М. Свердлова» (организация производства удобрений) по причине отсутствия финансирования;

- ООО «РСП–Трейд» (строительство АЗС) по причине отсутствия согласования строительства на земельном участке.