Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил \_городского округа город Дзержинск\_\_

 за 2014 год

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил.

Из 49 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Дзержинск (далее - Программа), запланированных к реализации в 2014 году, реализовывались 39 (или 80 %).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Показатели  | По плану на 2014 год | Факт за 2014 год | % от плана |
| Объем инвестиций, млн. руб.  | 6235,47 | 4305,21 | 69,1 |
| Объем отгруженной продукции, млн. руб.  | 14829,7 | 10891,92 | 73,5 |
| Налоговые поступления вконсолидированный бюджет области, млн. руб.  | 1311,83 | 559,18 | 42,6 |
| Создано новых рабочих мест, ед.  | 904 | 738 | 81,6 |

Незначительное отставание наблюдается по показателям:

 - объем инвестиций;

 - объем отгруженной продукции;

 - создание рабочих мест.

Наиболее существенное отставание наблюдается по показателям:

 - налоговые поступления в консолидированный бюджет области.

Невыполнение плановых показателей, в основном, произошло по причине невыполнения сроков финансирования, переноса сроков заключения договоров, переноса сроков реализации проектов.

 2. В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- ООО «Даниели Волга» - строительство предприятия по производству металлургического оборудования (введено в действие в феврале 2014 года);

- ЗАО «Тандер» - строительство многофункционального центра мкр. Комсомольский (введен в действие в 1 квартале 2014 года);

- ЗАО «Тандер» (ИП Аранович) – строительство торгового комплекса на ул. Терешковой (введен в действие в 1 квартале 2014 года);

- ФГУП «Завод им. Я.М. Свердлова» - организация пр-ва формалина и КФК.

Реконструированы (модернизированы):

- ОАО «Сибур-Нефтехим» - техническое перевооружение пр-ва окиси этилена и гликолей во втором полугодии 2014 года;

- ЗАО «Хемкор» - модернизация и расширение пр-ва ПВХ – труб.

 Приостановлена реализация проекта/мероприятия:

 - МБУКС «Строитель» (строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промпарка «Дзержинск-Восточный») – расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком – ведутся судебные разбирательства;

 - ООО «Синтез Ацетон» (строительство водородной станции) – по причине отсутствия средств и смены руководства;

 - ФГУП «НИИПолимеров» (техническое перевооружение производств) – по причине задержки финансирования;

 - ОАО «ГосНИИМаш» (техническое перевооружение производств) – информация не представляется по причине состава государственной тайны;

 - ФГУП «Завод им. Я.М. Свердлова» (организация производства удобрений) по причине отсутствия финансирования;

 - ООО «Данфосс» (строительство завода по производству теплового оборудования) – по причине отсутствия внешних инженерных коммуникаций;

 - ООО «Альянс» (строительство складского комплекса) по причине длительного согласования документации;

- ООО «Мегаполис» (строительство производственной базы по переработке лома металла и металлопроката) по причине отсутствия контакта с организацией;

- ООО «РСП-Трейд» (строительство АЗС) по причине отсутствия договора аренды на земельный участок;

- ООО ПК «Виктория» (строительство склада продовольственных товаров) по причине отсутствия согласования заезда на земельный участок;

- ООО «Регионснаб» (строительство АЗС) по причине отсутствия контакта с организацией;

 - ООО «РДК» (строительство торгового комплекса) по причине несогласованности подъездных путей.

3. В разделе «Основные социально-экономические показатели развития в рамках ПРПС» данные представлены в оценке 2014 года исходя из фактических данных 11 месяцев 2014 года по следующим показателям:

- Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) -21 435 руб.;

- Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу организаций) – 3 878,4 млн. руб.;

- Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) – 12 000, 0 млн. руб.;

-Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района – 43,65%.